| Год | Источник финансирования |
| --- | --- |
|  | бюджет сельского поселения | Федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет муниципального района | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2014 | 2225,7 | - | - | 200,0 |  | 2425,7 |
| 2015 | 2909,5 | - | 790,0 | 200,0 |  | 3899,5 |
| 2016 | 2236 | - | 908,0 | - |  | 3144,0 |
| 2017 | 2394,3 | - | - | - |  | 2394,3 |
| 2018 | 3850 | - | - | - |  | 3850 |
| ВСЕГО | 13615,5 | - | 1698,0 | 400,0 |  | 15713,5 |

1.2.   Мероприятия Программы    изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Задача 1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения и искусственных сооружений на них |
| 1.1. | Ремонт автомобильной дороги д.Веребье, ул. Мельничная 450 п.м, 1485,0м2 | Администрация Веребьинского сельского поселения | 2014 | 1.1.1. | бюджет сельского поселения | 420,0 | - | - | 50,0 | - |
| 1.2. | Ремонт автомобильной дороги с установкой 1 трубочки д.Веребье, ул. Пролетарская 620 п.м 1860м2 | Администрация Веребьинского сельского поселения | 2014 | 1.2.1. | бюджет сельского поселения областной бюджет | 500 | 488,1 33,0 | - | - | - |
| 1.3. | Ремонт пешеходного моста д.Шемякино | Администрация Веребьинского сельского поселения | 2014 | 1.3.1. | бюджет сельского поселения | 400 | - | - |  | - |
| 1.4. | Ремонт автомобильной дороги д.Оксочи, ул. Новая 636,46п.м, 1241м2 2 трубки, | Администрация Веребьинского сельского поселения | 2014-2015 | 1.4.1. | бюджет сельского поселения | 330 | 100,0 | - | - | - |
| 1.5. | Ремонт автомобильной дороги д.Веребье, Первомайский пер. 457,3 п.м, 5919,5 м2 | Администрация Веребьинского сельского поселения | 2015 | 1.5.1. | бюджет сельского поселения | - | 425,2 | - | - | - |
| 1.6. | Ремонт автомобильной дороги д.Веребье ул.Володарского | Администрация Веребьинского сельского поселения | 2015- 2018 | 1.6.1. | бюджет сельского поселения | - | 100,0 | - | - | - |
| 1.7. | Ремонт автомобильной дороги д.Оксочи ул.Вокзальная 570,91 п.м. | Администрация Веребьинского сельского поселения | 2015 | 1.7.1. | бюджет сельского поселения областной бюджет | - | 40,9 757,0 | - | - | - |
| 1.8. | Ремонт автомобильной дороги д.Веребье, ул.Пробуждения, С установкой 1трубочки | Администрация Веребьинского сельского поселения | 2016 | 1.1.1. | бюджет сельского поселения | - | 250 |  | - | - |
| 1.9. | Ремонт автомобильной дороги д.Веребье, ул.Красный Октябрь с установкой 2 трубочек | Администрация Веребьинского сельского поселения | 2016 | 1.8.1. | бюджет сельского поселения | - | 150,0 |  | - | - |
| 1.10 | Ремонт автомобильной дороги д.Гарь, ул.Молодежная | Администрация Веребьинского сельского поселения | 2016 | 1.9.1. | бюджет сельского поселения областной бюджет | - | - | 500 208 | - | - |
| 1.11 | Ремонт автомобильной дороги д.Гарь, ул.Северная | Администрация Веребьинского сельского поселения | 2017 | 1.10.1. | бюджет сельского поселения | - | - | 400 | 500 | - |
| 1.12 | Ремонт автомобильной дороги д.Гарь, Южный переулок | Администрация Веребьинского сельского поселения | 2017 | 1.11.1. | бюджет сельского поселения | - | - | 300 | 416,1 | - |
| 1.13 | Ремонт автомобильной дороги д.Оксочи, ул. Верхняя | Администрация Веребьинского сельского поселения | 2017 | 1.12.1. | бюджет сельского поселения | - | 126,6 | - | 350 | - |
| 1.14 | Ремонт автомобильной дороги д.Оксочи, ул. Широкая | Администрация Веребьинского сельского поселения | 2017 | 1.13.1. | бюджет сельского поселения | - | - | - | 378,2 | - |
| 1.15 | Ремонт автомобильной дороги д.Оксочи, ул. Береговая | Администрация Веребьинского сельского поселения | 2018 | 1.14.1. | бюджет сельского поселения | - | - | - | - | 750 |
| 1.16 | Ремонт автомобильной дороги д.Оксочи, ул. Лесная | Администрация Веребьинского сельского поселения | 2018 | 1.15.1. | бюджет сельского поселения | - | - | - | - | 750 |
| 1.17 | Ремонт автомобильной дороги д. Замостье все улицы | Администрация Веребьинского сельского поселения | 2018 | 1.16.1. | бюджет сельского поселения областной бюджет | - | - | 336,0 700,0 | - | 700 |
| 1.18 | Ремонт автомобильной дороги д.Концы | Администрация Веребьинского сельского поселения | 2018 | 1.17.1. | бюджет сельского поселения | - | - | - | - | 750 |
| 2. | Задача 2.Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения и искусственных сооружений на них |
| 2. 1 | Содержание автомобильных общего пользования местного значения сельского поселения в зимний период | Администрация Веребьинского сельского поселения | 2014-2018 | 2.1.1. | бюджет сельского поселения | 288 | 500 | 450 | 600 | 700 |
| 2.2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения в летний период | Администрация сельского поселения | 2014-2018 | 2.2.1. | бюджет сельского поселения | 0 | 300 200,0 428,7 | 50 200,0 | 100 | 200 |
| 2.3 | Содержание межпоселенческих автомобильных дорог | Администрация сельского поселения | 2014 | 2.3.1 | бюджет сельского поселения бюджет муниципального района | 157,7 200,0 |  |  |  |  |
| 2.4 | Разработка схем дислокации дорожных знаков и разметки дорог общего пользования местного значения сельского поселения Изготовление и установка дорожных знаков | Администрация сельского поселения | 2014 | 2.4.1 | бюджет сельского поселения бюджет сельского поселения | 100 |  |  |  |  |
| 3. | Разработка технических паспортов автомобильных дорог в соответствии с "ВСН 1-83. Типовая инструкция по техническому учету и паспортизации автомобильных дорог общего пользования" |
| 3.1. | Разработка технических паспортов автомобильных дорог | Администрация сельского поселения | 2014-2018 | 3.1.1. | бюджет сельского поселения | 30 | 0 |  |  |  |

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

4. Опубликовать постановление  в бюллетене «Веребьинский вестник» и разместить на официальном сайте поселения  в сети  Интернет.

Глава администрации  поселения    Т.В.Тимофеева